**Proz Educação Time:** Francieli Souza

Talento Na Nuvem - Turma 17 Edílson

**Projeto Integrador** Luan

Eridan Paz

Sprint 01: 31.01.24 - 07.02.24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Projeto:** Sorvete saudável

**Reunião 01:** 31.01.24

**Participantes:** Francieli, Edílson, Luan, Eridan.

Baseado nas tendências, necessidades e comportamento das pessoas, o time acatou a idea da Francieli para a criação de um e-commerce focado no mercado de sorvetes saudáveis.

Inicialmente a ideia era criar um modelo de negócio que seria a ponte entre o cliente e o fabricante, mas oi descartado.

Foi definido que:

o nome do projeto será: **SORVETE FIT**,

Edílson criará e compartilhar com o time o repositório remoto.

o modelo do site será definido na reunião 2, a ser realizada em 04.02.24, a partir das 14h,

Eridan criará o texto para a descrição do projeto no repositório remoto.

Luan informou que poderá ajudar mais o time quando chegar a fase de condificar o Javascript.

No decorrer da sprint, via WhatsApp, foi definido que as reuniões seriam através do portal Google Meet e que seria utilizada a ferramenta Figma para a criação dos modelos.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Reunião 02:** 04.02.24 / 15h – 17h30.

**Participantes:** Francieli, Edílson, Eridan.

Luan justificou a ausência informando que havia sido escalado para trabalhar no plantão do dia.

Criado o repositório por Edílson no decorrer da Sprint.

Visto, debatido, alterado e incrementado o texto para descrição do projeto no repositório remoto, que também foi criado no decorrer da Sprint.

Foi definido que o modelo do site será baseado no modelo da Cacau Show ([www.cacaushow.com.br](http://www.cacaushow.com.br/)).

Foi iniciado o modelo no Figma, executado pela Francieli, que compartilhou sua tela e fez o desenvolvimento de acordo com as ideias discutidas durante a reunião.

Eridan se ofereceu para confeccionar a logomarca (que será feita em momento oportuno), a criar os frames para apresentação ao final da primeira Sprint e para criar os relatórios das reuniões.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Reunião 03:** 05.02.24

**Participantes:** Francieli, Edílson, Eridan.

Reunião ocorrida durante a aula síncrona.

Foram confirmadas as decisões anteriores.

Teve a participação da instrutora Caroline Medeiros, que reforçou que as decisões oficiais deverão ser informadas no Discord.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprint 01: 08.02.24 – 21.02.24 (abrange o período de carnaval)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Reunião 04:** 11.02.24 / 8h - 10h20

**Participantes:** Edílson, Eridan.

A Fran informou que não tinha como participar devido a imprevistos ocorridos na data.

Durante a reunião foi feito um review do que havia sido decidido pelo grupo nas reuniões anteriores e em seguida, foi criado o "esqueleto" da página principal.

Foi combinado que a próxima reunião será via Discord.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Reunião 05:** 18.02.24 / 8h - 10h30

**Participantes:** Edílson, Eridan, Francieli (extemporânea).

Reunião ocorrida via Discord.

Foi criado o html da página “seja um revendedor”.

A Fran não pôde participar no horário da manhã, que havia sido acordado entre o Edílson e o Eridan, mas revisou os trabalhos feitos e ainda os ampliou, iniciando suas formatações com a introdução das imagens em suas respectivas tags, assim como os principais textos, além de criar a logomarca e também inseri-la na tag respectiva.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Reunião 06:** 19.02.24 / 15h - 16h30

**Participantes:** Edílson, Eridan.

Reunião ocorrida via Discord.

Devido à ausência de outros modelos, foi criado um rascunho do que virá a ser o dashboard do site.

Na ocasião foi verificado que será necessário os cadastros para que sejam exibidos no dashboard, como endereços e cartões de crédito/débito (baseado no modelo da Cacau Show).

Foi percebido que serão necessários páginas de cadastros, como a de usuário, forma de pagamento e outros.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------